別表　　出来形管理基準(森林作業道)

（１）出来形管理基準一覧表

| 出 来 形 管 理 基 準 |  |  | 出来形管理方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 測 定 基 準 | 規 格 値 | 出来形図 | 出来高 計算書 | 出来形 成果表 |
| 延 長 | 全測点 (コンパス測量) | 測点間距離 ± 20cm | 野帳に記入し測量図、成果表を作成 |  |  |
| 幅 員 | 施工延長100ｍにつき１箇所 （100ｍ以下は２箇所） | 設計値以上 | 野帳に記入または出来形成果表を作成 |  |  |
| 縦断勾配 | 施工延長50ｍにつき１箇所 | 滋賀県森林作業道作設指針による | 野帳に記入または出来形成果表を作成 |  |  |
| 丸太横断溝 | 全箇所 | 設計値以上 | 出来形成果表、設置位置図を作成 |  |  |

※延長の出来形管理にあたっては、作設箇所の地山勾配を測定し、緩（0～20°）、中（20～30°）、急（30°以上）の傾斜区分で各延長を管理すること。なお、地山勾配の測定方法・測定基準等については、監督職員と別途協議すること。

（２）出来形管理写真撮影箇所一覧表

|  | 出 来 形 管 理 写 真 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 種 | 種 別 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮 影 頻 度 | 撮影場所 |
| 土 工 | 盛 土 | 床堀基礎 第1回転圧 | 施工中 施工中 | 施工延長200mにつき1箇所 | 遠景および近景 |
|  |  | 路体状況 | 施工後 | 施工延長200mにつき1箇所(200m以下は2箇所) |  |
| 簡易構造物 | 丸太横断溝 | 設置状況 | 施工中 | 全箇所 |  |