機器搬入用開口部拡張工事特記事項

１．本工事にあたり、学校給食の業務に影響が出ないよう、本工事の作業期間は学校の夏休み期間（７月１８日～９月１日）中となる。土日祝日やお盆期間の作業が発生する場合は、発注者と対応を協議するものとする。

２．北部学校給食センターは北部管内の保育所の給食も提供しているため、夏休み期間中も稼働している。給食数は減るため、工事を行う開口部は使用しないが、開口部の内側にあたる洗浄室等での作業は発生するため、本工事の影響が建物内に影響しないよう受注者は対策を行うものとする。

３．本工事において、受注者は法定外の労災保険に付すよう努めなければならない。

４．落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、契約担当官に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。